附录一：柳州市综合交通运输发展“十四五”规划建设项目库

**附表1：柳州市“十四五”铁路规划建设项目表**

| **序号** | **项目名称** | **境内里程（km)** | **建设性质** | **建设内容** | **建设工期** | **柳州市建设****总投资(万元)** | **“十四五”期计划投资(万元)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **开工年** | **完工年** |
| **总计** | **363.1** |  |  |  |  | **6588808** | **3626508** |
| **一、干线铁路建设项目** | **209.4** |  |  |  |  | **2731508** | **1923508** |
| **（一）“十三五”结转“十四五”续建项目** | **53.3** |  |  |  |  | **605508** | **605508** |
| 1 | 湘桂铁路柳州枢纽扩能改造工程 | 23.7 | 新建 | 既有线增建二线、四线，速度目标值为100公里/小时 | 2020 | 2023 | 193308 | 193308 |
| 2 | 柳州经梧州至广州铁路柳州至梧州段 | 29.6 | 新建 | 客货兼顾铁路，采用新建双线、速度目标值为160公里/小时，全长242km，总投资约337亿元 | 2020 | 2024 | 412200 | 412200 |
| **（二）“十四五”规划新开工建设项目** | **156.1** |  |  |  |  | **2126000** | **1318000** |
| 3 | 黔桂铁路增建二线 | 41.4 | 扩能改造 | 客货共线铁路，采用增建二线、速度目标值为160公里/小时 | 2022 | 2026 | 212000 | 169600 |
| 4 | 南宁经桂林至衡阳高铁 | 114.7 | 新建 | 客运专线、双线、350公里/小时 | 2022 | 2027 | 1914000 | 1148400 |
| **（三）“十四五”规划研究项目** | **0** |  |  |  |  | **0** | **0** |
| 5 | 柳州至三江城际铁路 | -- | 新建 | 客运专线、双线，速度目标值350公里/小时 | -- | 远期 | 待定 | 待定 |
| 6 | 柳州经贺州至韶关铁路 | -- | 新建 | 设计标准：国铁I级，双线电气化铁路，速度目标值160Km/h，预留200公里/小时的提速条件。是一条客货兼顾的铁路干线。 | -- | 远期 | 待定 | 待定 |
| 7 | 衡柳线提速 | -- | 提速改造 | 客运专线、速度目标值250公里/小时 | -- | 远期 | 待定 | 待定 |
| 8 | 湘桂铁路衡柳段普速线扩能改造 | -- | 扩能改造 | 国铁Ⅰ级、单线、120公里/小时 | -- | 远期 | 待定 | 待定 |
| 9 | 重庆涪陵至柳州铁路 | -- | 新建 | 广西境内里程200公里，设计时速为160公里/小时 | -- | 远期 | 待定 | 待定 |
| 10 | 柳州经贺州至永清广高铁联络线 | -- | 新建 | 客运专线，设计速度350公里/小时，广西境内段长约282公里，投资约423亿元。 | -- | 远期 | 待定 | 待定 |
| 11 | 柳州至河池城际铁路 | -- | 新建 | 技术标准为客运专线、双线，速度目标值250公里/小时 | -- | 远期 | 待定 | 待定 |
| 12 | 柳州经河池至百色铁路 | -- | 新建 | -- | -- | 远期 | 待定 | 待定 |
| **二、市（域）郊铁路** | **85** |  |  |  |  | **2120000** | **1484000** |
| 13 | 柳州城区-鹿寨 | 40 | 新建 | 速度目标值为100～160公里/小时，平均站间距原则上不小于3公里。 | 2023 | 2026 | 1000000 | 700000 |
| 14 | 柳州城区-柳城 | 45 | 新建 | 速度目标值为100～160公里/小时，平均站间距原则上不小于3公里。 | 2023 | 2026 | 1120000 | 784000 |
| **三、铁路支专线** | **26.9** |  |  |  |  | **219000** | **219000** |
| 15 | 西鹅铁路物流中心（钢材区）铁路专用线 | 0.91 | 新建 | IV级，内燃，单线 | 2021 | 2022 | 1000 | 1000 |
| 16 | 中心港区官塘物流港铁路专用线 | 1.2 | 新建 | Ⅳ级、单线、内燃 | 2022 | 2025 | 86000 | 86000 |
| 17 | 中心港区鹧鸪江作业区铁路专用线 | 1 | 新建 | Ⅳ级、单线、内燃，就近自湘桂线鹧鸪江站引出，设置2股装卸线 | 2023 | 2024 | 9000 | 9000 |
| 18 | 江口港铁路专用线 | 24.7 | 新建 | IV级，近期内燃远期电化，单线 | 2024 | 2025 | 124000 | 124000 |
| **四、城市轨道交通** | **41.8** |  |  |  |  | **1518300** | **/** |
| 19 | 轨道交通1号线一期 | 18.4 | 新建 | 门头路站～莲花山庄站，共设16座车站 | - | - | 821500 | / |
| 20 | 轨道交通2号线一期 | 23.4 | 新建 | 唐家站～白莲机场站，共设19座车站 | - | - | 696800 | / |

**附表2：柳州市“十四五”高速公路规划建设项目表**

| **序号** | **项目名称** | **线路编号** | **建设性质** | **境内建设规模（公里）** | **建设工期** | **建设总投资（万元）** | **“十四五”期计划投资（万元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **高速** | **一级** | **二级** | **三级** | **开工年** | **完工年** |
| **柳州市“十四五”建设项目总计** |  | **722.4** | **722.4** |  |  |  |  |  | **11078671** | **9151729** |
| **（一）“十三五“跨“十四五”续建项目** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **小计** |  | **195** | **195** |  |  |  |  |  | **3021251** | **1312309** |
| 1 | 柳州经合山至南宁高速公路 | S51 | 续建 | 42 | 42 | 　 | 　 | 　 | 2016 | 2022 | 476303 | 35199 |
| 2 | 桂林至柳城高速公路 | S22 | 续建 | 57 | 57 | 　 | 　 | 　 | 2017 | 2021 | 557350 | 27209 |
| 3 | 贺州至巴马高速公路（象州至来宾段） | S30 | 续建 | 17 | 17 | 　 | 　 | 　 | 2019 | 2022 | 180028 | 58122 |
| 4 | 融安至从江高速公路一期工程（融安至安太段） | - | 续建 | 43 | 43 | 　 | 　 | 　 | 2019 | 2023 | 823000 | 759900 |
| 5 | 桂林至柳州段高速公路改扩建工程 | G72 | 续建 | 36 | 36 | 　 | 　 | 　 | 2020 | 2023 | 984570 | 431879 |
| **（二）“十四五”计划新开工项目** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **小计** |  | **527.4** | **527.4** |  |  |  |  |  | **8057420** | **7839420** |
| 6 | 柳州西高速公路出入口及联线项目 | 　 | 新建 | 5.4 | 5.4 | 　 | 　 | 　 | 2022 | 2024 | 132700 | 132700 |
| 7 | 融安至从江（广西段）二期工程 | - | 新建 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 | 2021 | 2024 | 440000 | 440000 |
| 8 | 鹿寨至钦州港公路（柳州至覃塘段） | - | 新建 | 8 | 8 | 　 | 　 | 　 | 2021 | 2024 | 105000 | 105000 |
| 9 | 鹿寨至钦州港公路(鹿寨-鱼峰段) | - | 新建 | 26 | 26 | 　 | 　 | 　 | 2021 | 2024 | 439820 | 439820 |
| 10 | 桂林至钦州港公路（永福三皇-柳州段） | - | 新建 | 70 | 70 | 　 | 　 | 　 | 2021 | 2024 | 1097000 | 1097000 |
| 11 | 梧州（粤桂界）至乐业（黔桂界）公路（鱼峰-宜州段） | - | 新建 | 77 | 77 | 　 | 　 | 　 | 2021 | 2024 | 1317000 | 1317000 |
| 12 | 从江-融安-荔浦公路（融安经永福至阳朔段） | - | 新建 | 45 | 45 | 　 | 　 | 　 | 2022 | 2025 | 837500 | 837500 |
| 13 | 柳州高速过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段） | - | 新建 | 90 | 90 | 　 | 　 | 　 | 2022 | 2025 | 1133400 | 1133400 |
| 14 | 柳州至金秀 | - | 新建 | 23 | 23 | 　 | 　 | 　 | 2022 | 2025 | 345000 | 345000 |
| 15 | 罗城至融安 | - | 新建 | 48 | 48 | 　 | 　 | 　 | 2022 | 2025 | 720000 | 720000 |
| 16 | 融安至龙胜 | - | 新建 | 63 | 63 | 　 | 　 | 　 | 2022 | 2025 | 945000 | 945000 |
| 17 | G78柳州至河池（原宜州）高速公路改扩建工程 | - | 新建 | 52 | 52 | 　 | 　 | 　 | 2023 | 2026 | 545000 | 327000 |
| **（三）远期规划研究项目** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **小计** |  | **170** | **170** |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 荔波经融水至桂林高速公路 | - | 新建 | 85 | 85 |  |  |  | - | 远期 | 待定 | 待定 |
| 19 | 黎洛高速南延线 | - | 新建 | 70 | 70 |  |  |  | - | 远期 | 待定 | 待定 |
| 20 | 三皇高速北延线 | - | 新建 | 15 | 15 |  |  |  | - | 远期 | 待定 | 待定 |

**附表3：柳州市“十四五”国省道公路规划建设项目表**

| **序号** | **项目名称** | **线路编号** | **建设性质** | **建设规模（公里）** | **建设工期** | **建设总投资****（万元）** | **“十四五”期****计划投资****（万元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **高速** | **一级** | **二级** | **三级** | **开工年** | **完工年** |
| **柳州市“十四五”建设项目总计** |  | **704.52** | **0** | **122.523** | **581.997** | **0** |  |  | **1316244** | **1054194** |
| **（一）“十三五“跨“十四五”续建项目** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **小计** |  | **285.89** | **0** | **0** | **285.89** | **0** |  |  | **413814** | **167916** |
| **I** | **国道** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | G357永福百寿至融安浮石 | G357 | 续建 | 77 | 　 | 　 | 77 | 　 | 2016 | 2022 | 101587 | 51000 |
| **II** | **省道** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | S208融安至永福百寿公路 | S208 | 续建 | 52 | 　 | 　 | 52 | 　 | 2019 | 2022 | 69957 | 44457 |
| 3 | S208三江富禄至丹洲（一期工程） | S208 | 续建 | 59.89 | 　 | 　 | 59.89 | 　 | 2019 | 2021 | 78145 | 0 |
| 4 | S303融水怀宝至环江界公路（田头口至产儒） | S303 | 续建 | 54.5 | 　 | 　 | 54.5 | 　 | 2019 | 2021 | 99216 | 22150 |
| 5 | S507沙塘至洛满（一期） | S507 | 续建 | 0.5 | 　 | 　 | 0.5 | 　 | 2020 | 2022 | 20000 | 20000 |
| 6 | S507沙塘至洛满（二期） | S507 | 续建 | 22 | 　 | 　 | 22 | 　 | 2020 | 2022 | 22000 | 15400 |
| 7 | S507宜州三岔至流山 | S507 | 续建 | 20 | 　 | 　 | 20 | 　 | 2020 | 2021 | 22909 | 14909 |
| **（二）“十四五”计划新开工项目** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **小计** | 　 | **418.63** | **0** | **122.523** | **296.107** | **0** |  |  | **902430** | **886278** |
| **I** | **国道** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | G323柳城绕城公路 | G323 | 新建 | 6 | 　 | 6 | 　 | 　 | 2022 | 2024 | 20000 | 20000 |
| 2 | G323柳州六塘至宜州三岔 | G323 | 新建 | 5 |  | 5 |  |  | 2021 | 2025 | 8500 | 8500 |
| 3 | G322寨沙绕城线 | G322 | 新建 | 3.3 | 　 | 　 | 3.3 | 　 | 2021 | 2023 | 8250 | 8250 |
| 4 | 鹿寨县北环公路 | G323 | 新建 | 9.34 | 　 | 　 | 9.34 | 　 | 2022 | 2024 | 23350 | 23350 |
| 5 | 鹿寨县南环公路 | G322 | 新建 | 10.3 | 　 | 　 | 10.3 | 　 | 2023 | 2025 | 11334 | 11334 |
| 6 | G209三江丹州至融安长安 | G209 | 新建 | 17 | 　 | 　 | 17 | 　 | 2021 | 2023 | 25500 | 25500 |
| 7 | G209长安至大良一级公路 | G209 | 新建 | 45 | 　 | 45 | 　 | 　 | 2022 | 2024 | 135000 | 135000 |
| 8 | G357和睦至融水改造工程 | G357 | 新建 | 28 | 　 | 28 | 　 | 　 | 2022 | 2024 | 100000 | 90000 |
| 9 | 国道G321三江县绕城公路工程 | G321 | 新建 | 13.867 | 　 | 　 | 13.867 | 　 | 2021 | 2023 | 35000 | 35000 |
| 10 | G321国道绕三皇宫景区公路 | G321 | 新建 | 4.5 | 　 | 　 | 4.5 | 　 | 2022 | 2024 | 10000 | 10000 |
| 11 | 三江县北环公路 | G321 | 新建 | 10 | 　 | 　 | 10 | 　 | 2022 | 2024 | 35000 | 28848 |
| 12 | G322里高绕城线 | G322 | 新建 | 4 | 　 | 4 | 　 | 　 | 2022 | 2024 | 10000 | 10000 |
| 13 | G209新兴高速路口至穿山镇至象州交界 | G209 | 新建 | 19.1 | 　 | 19.1 | 　 | 　 | 2023 | 2025 | 152800 | 152800 |
| **II** | **省道** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | S210柳城马山至来宾城区（一期工程） | S210 | 新建 | 52 | 　 | 　 | 52 | 　 | 2021 | 2023 | 46800 | 46800 |
| 15 | S210柳城马山至来宾城区（二期工程） | S210 | 新建 | 49 |  |  | 49 |  | 2022 | 2025 | 88200 | 88200 |
| 16 | S208高坡至中渡公路 | S208 | 新建 | 22 | 　 | 　 | 22 | 　 | 2021 | 2024 | 40575 | 40575 |
| 17 | S208鹿寨县过境公路 | S208 | 新建 | 22.3 | 　 | 　 | 22.3 | 　 | 2022 | 2024 | 31660 | 31660 |
| 18 | S210融水和睦至柳城 | S210 | 续建 | 38 | 　 | 　 | 38 | 　 | 2021 | 2023 | 35340 | 35340 |
| 19 | S303怀宝至环江界(产儒-环江界） | S303 | 新建 | 19.5 | 　 | 　 | 19.5 | 　 | 2021 | 2023 | 27300 | 27300 |
| 20 | 融水县环城扶贫旅游公路A段（城北易扶安置点至康田返乡创业园）一级公路 | S303 | 新建 | 15.423 | 　 | 15.423 | 　 | 　 | 2022 | 2024 | 38396 | 38396 |
| 21 | S208三江富禄至丹洲（二期工程） | S208 | 新建 | 19 | 　 | 　 | 19 | 　 | 2021 | 2023 | 24000 | 24000 |
| 22 | S507柳州流山至洛满 | S507 | 新建 | 10 |  |  | 10 |  | 2022 | 2023 | 18000 | 18000 |

**附表4：柳州市“十四五”农村公路规划建设项目表**

1. **农村联网路及旅游路、产业路**

| **序号** | **项目名称** | **项目所在地** | **建设****性质** | **拟改造标准、规模** | **总投资****（万元）** | **十四五总投资（万元）** | **建设年限** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **里程****(公里)** | **技术等级** |
| **市** | **县（区）** | **一级** | **二级** | **三级** | **四级** | **等外** | **开工年** | **完工年** |
| **合计** | 　 | **1206.418** | **23.232** | **749.923** | **433.263** | **0.000** | **0.000** | **1587922** | **1502592** |  |  |
| **（一）“十三五”跨“十四五”续建项目** |  | **184.894** | **0** | **151.294** | **33.6** | **0** | **0** | **291939** | **206609** |  |  |
| 1 | 柳城县凤山至四塘（凤糖至糯米滩段）公路 | 柳州市 | 柳城县 | 改扩建 | 16.2 | 　 | 　 | 16.2 | 　 | 　 | 11523 | 8066 | 2020 | 2022 |
| 2 | 三柳高速融安出口至龙宝大峡谷公路(香粉-安陲段) | 柳州市 | 融水县 | 新建 | 19.8 | 　 | 19.8 | 　 | 　 | 　 | 29613 | 9051 | 2017 | 2021 |
| 3 | 英洞(贵州界)至产儒公路（同练至产儒段）工程 | 柳州市 | 融水县 | 新建 | 11.4 | 　 | 11.4 | 　 | 　 | 　 | 17656 | 6663 | 2018 | 2021 |
| 4 | 良寨至安太 | 柳州市 | 融水县 | 改扩建 | 24 | 　 | 24 | 　 | 　 | 　 | 51017 | 43373 | 2019 | 2021 |
| 5 | 兴洞口至杆洞 | 柳州市 | 融水县 | 改扩建 | 66.334 | 　 | 66.334 | 　 | 　 | 　 | 113444 | 101340 | 2019 | 2021 |
| 6 | 大浪潘里至安陲（潘里至新塘段）公路工程 | 柳州市 | 融水县 | 改扩建 | 17.4 | 　 | 　 | 17.4 | 　 | 　 | 17634 | 5290 | 2019 | 2021 |
| 7 | 大桥至里雍二级路提级改造工程 | 柳州市 | 鱼峰区 | 新建 | 17.63 | 　 | 17.63 | 　 | 　 | 　 | 36500 | 25550 | 2020 | 2022 |
| 8 | 六兰-百朋 | 柳州市 | 柳江区 | 改扩建 | 12 | 　 | 12 | 　 | 　 | 　 | 14552 | 7276 | 2020 | 2021 |
| **（二）“十四五”新开工项目** | 　 | **1021.524** | **23.232** | **598.629** | **399.663** | **0** | **0** | **1295983** | **1295983** | 　 | 　 |
| **1、县乡联网路** | 　 | **113.95** | **0** | **27.55** | **86.4** | **0** | **0** | **107643** | **107643** |  |  |
| 1 | 柳城县大埔至太平（中回至龙兴段）道路工程 | 柳州市 | 柳城县 | 改扩建 | 16.9 | 　 | 　 | 16.9 | 　 | 　 | 11458 | 11458 | 2021 | 2023 |
| 2 | 凤山至社冲公路 | 柳州市 | 柳城县 | 改扩建 | 30 | 　 | 30 | 　 | 　 | 　 | 20000 | 20000 | 2022 | 2024 |
| 3 | 大阳至雒容公路 | 柳州市 | 鹿寨县 | 改扩建 | 7.55 | 　 | 7.55 | 　 | 　 | 　 | 8305 | 8305 | 2022 | 2023 |
| 4 | 国防路（小荣-怀宝） | 柳州市 | 融水县 | 改建 | 44.3 | 　 | 　 | 44.3 | 　 | 　 | 26580 | 26580 | 2022 | 2023 |
| 5 | 八江至马胖至湖南通道公路工程 | 柳州市 | 三江县 | 新建 | 25.2 | 　 | 　 | 25.2 | 　 | 　 | 41300 | 41300 | 2022 | 2025 |
| **2、乡(镇)乡联网路** |  | **686.563** | **0** | **466.9** | **219.663** | **0** | **0** | **763768** | **763768** |  |  |
| 1 | 四塘至六塘 | 柳州市 | 柳城县 | 改扩建 | 15 | 　 | 15 | 　 | 　 | 　 | 12000 | 12000 | 2023 | 2024 |
| 2 | 龙头至古砦公路 | 柳州市 | 柳城县 | 改扩建 | 11 | 　 | 11 | 　 | 　 | 　 | 20000 | 20000 | 2023 | 2024 |
| 3 | 东泉经上雷至凤山公路 | 柳州市 | 柳北区、柳城县 | 改扩建 | 22 | 　 | 22 | 　 | 　 | 　 | 22000 | 22000 | 2023 | 2024 |
| 4 | 龙美至潘换 | 柳州市 | 柳城县 | 改扩建 | 12 | 　 | 12 | 　 | 　 | 　 | 10000 | 10000 | 2023 | 2024 |
| 5 | 头塘至保门公路 | 柳州市 | 柳城县 | 改扩建 | 12.2 | 　 | 12.2 | 　 | 　 | 　 | 10000 | 10000 | 2024 | 2025 |
| 6 | 东泉至太平公路 | 柳州市 | 柳城县 | 改扩建 | 29 | 　 | 29 | 　 | 　 | 　 | 25000 | 25000 | 2024 | 2025 |
| 7 | 寨隆至保门 | 柳州市 | 柳城县 | 改扩建 | 9 | 　 | 9 | 　 | 　 | 　 | 8000 | 8000 | 2024 | 2025 |
| 8 | 古砦至冲脉 | 柳州市 | 柳城县 | 改扩建 | 18 | 　 | 18 | 　 | 　 | 　 | 32400 | 32400 | 2024 | 2025 |
| 9 | 大埔至石碑坪公路 | 柳州市 | 柳城县 | 改扩建 | 15 | 　 | 15 | 　 | 　 | 　 | 27000 | 27000 | 2024 | 2025 |
| 10 | 鹿寨县英山至黄腊三级公路工程 | 柳州市 | 鹿寨县 | 改扩建 | 20.078 | 　 | 　 | 20.078 | 　 | 　 | 8083 | 8083 | 2021 | 2022 |
| 11 | 鹿寨县导江至四排二级公路工程 | 柳州市 | 鹿寨县 | 改扩建 | 32.3 | 　 | 32.3 | 　 | 　 | 　 | 46656 | 46656 | 2022 | 2023 |
| 12 | 鹿寨县黄冕至拉沟二级公路工程 | 柳州市 | 鹿寨县 | 新建 | 31.2 | 　 | 31.2 | 　 | 　 | 　 | 47829 | 47829 | 2022 | 2023 |
| 13 | 鹿寨县大阳至平山二级公路工程 | 柳州市 | 鹿寨县 | 改扩建 | 9.7 | 　 | 9.7 | 　 | 　 | 　 | 9724 | 9724 | 2023 | 2024 |
| 14 | 融安县东起至湖洞出口公路 | 柳州市 | 融安县 | 改建 | 13.215 | 　 | 　 | 13.215 | 　 | 　 | 13579 | 13579 | 2021 | 2022 |
| 15 | 潭头至红岭三级公路 | 柳州市 | 融安县 | 改扩建 | 10 | 　 | 　 | 10 | 　 | 　 | 5000 | 5000 | 2021 | 2022 |
| 16 | 古云至板榄二级公路　 | 柳州市 | 融安县 | 改扩建 | 16 | 　 | 16 | 　 | 　 | 　 | 14479 | 14479 | 2021 | 2023 |
| 17 | 大坡至星上至国道357线三级公路 | 柳州市 | 融安县 | 改建 | 15.5 | 　 | 　 | 15.5 | 　 | 　 | 7750 | 7750 | 2022 | 2023 |
| 18 | 沙子石岩至泗顶儒南三公路 | 柳州市 | 融安县 | 改建 | 12 | 　 | 　 | 12 | 　 | 　 | 6000 | 6000 | 2023 | 2024 |
| 19 | 融安县桥板乡至永福县三皇乡三级公路 | 柳州市 | 融安县 | 改建 | 11 | 　 | 　 | 11 | 　 | 　 | 5500 | 5500 | 2023 | 2024 |
| 20 | 麻石-安陲（新塘） | 柳州市 | 融水县 | 改建 | 18 | 　 | 18 | 　 | 　 | 　 | 27000 | 27000 | 2021 | 2022 |
| 21 | 大浪潘里至安陲（新塘至安陲段）公路工程 | 柳州市 | 融水县 | 改扩建 | 23.3 | 　 | 　 | 23.3 | 　 | 　 | 22935 | 22935 | 2021 | 2022 |
| 22 | 融水县英洞(贵州界)至产儒公路（英洞至同练）工程 | 柳州市 | 融水县 | 改扩建 | 13.37 | 　 | 　 | 13.37 | 　 | 　 | 10527 | 10527 | 2021 | 2022 |
| 23 | 杆洞至雍里 | 柳州市 | 融水县 | 改建 | 12 | 　 | 12 | 　 | 　 | 　 | 15600 | 15600 | 2021 | 2022 |
| 24 | 红水至求修 | 柳州市 | 融水县 | 改扩建 | 24 | 　 |  | 24 | 　 | 　 | 24000 | 24000 | 2022 | 2023 |
| 25 | 洞头-平浪-汪洞 | 柳州市 | 融水县 | 改扩建 | 65 | 　 | 65 | 　 | 　 | 　 | 97500 | 97500 | 2024 | 2025 |
| 26 | 香粉（毛坪）-乌吉-吉曼-白云-三江良口 | 柳州市 | 融水县 | 改建 | 60 | 　 | 　 | 60 | 　 | 　 | 60000 | 60000 | 2022 | 2023 |
| 27 | 平卯-良寨（贵州界） | 柳州市 | 融水县 | 改扩建 | 18.5 | 　 | 18.5 | 　 | 　 | 　 | 27750 | 27750 | 2023 | 2024 |
| 28 | 和平至六溪 | 柳州市 | 三江县 | 改扩建 | 14.9 | 　 | 　 | 14.9 | 　 | 　 | 11346 | 11346 | 2021 | 2023 |
| 29 | 高基至蓖梳至龙胜三门镇公路工程 | 柳州市 | 三江县 | 改扩建 | 26.3 | 　 | 　 | 26.3 | 　 | 　 | 38700 | 38700 | 2022 | 2025 |
| 30 | 穿山至里雍二级公路提级改造工程 | 柳州市 | 鱼峰区 | 新建 | 18 | 　 | 18 | 　 | 　 | 　 | 39000 | 39000 | 2022 | 2023 |
| 31 | 土博-里高 | 柳州市 | 柳江区 | 改扩建 | 23 | 　 | 23 | 　 | 　 | 　 | 16100 | 16100 | 2022 | 2023 |
| 32 | 里高-安东 | 柳州市 | 柳江区 | 改扩建 | 1.3 | 　 | 1.3 | 　 | 　 | 　 | 650 | 650 | 2022 | 2023 |
| 33 | 百朋-穿山 | 柳州市 | 柳江区 | 改扩建 | 22 | 　 | 22 | 　 | 　 | 　 | 17600 | 17600 | 2022 | 2023 |
| 34 | 土博-屏南 | 柳州市 | 柳江区 | 改扩建 | 10.2 | 　 | 10.2 | 　 | 　 | 　 | 8160 | 8160 | 2023 | 2024 |
| 35 | 土博-流山 | 柳州市 | 柳江区 | 改扩建 | 12 | 　 | 12 | 　 | 　 | 　 | 8400 | 8400 | 2023 | 2024 |
| 36 | 三都-成团 | 柳州市 | 柳江区 | 改扩建 | 10.5 | 　 | 10.5 | 　 | 　 | 　 | 7500 | 7500 | 2024 | 2025 |
| **3、集疏运公路** | 　 | **40.309** | **11.76** | **28.549** | **0** | **0** | **0** | **123477** | **123477** | 　 | 　 |
| 1 | 鹿寨北站至华侨农场公路 | 柳州市 | 柳城县、鹿寨县 | 改扩建 | 7.94 | 　 | 7.94 | 　 | 　 | 　 | 7940 | 7940 | 2022 | 2024 |
| 2 | 雒容至导江公路 | 柳州市 | 鹿寨县 | 改扩建 | 10.135 | 　 | 10.135 | 　 | 　 | 　 | 38438 | 38438 | 2021 | 2023 |
| 3 | 雒容至江口公路 | 柳州市 | 鹿寨县 | 改扩建 | 10.474 | 　 | 10.474 | 　 | 　 | 　 | 23129 | 23129 | 2023 | 2025 |
|  | 柳东新区至江口乡公路改扩建工程（鹿寨段） | 柳州市 | 鹿寨县 | 改扩建 | 11.76 | 11.76 |  |  |  |  | 53970 | 53970 | 2021 | 2023 |
| **4、旅游路、产业路、资源路** | 　 | **180.702** | **11.472** | **75.63** | **93.6** | **0** | **0** | **301095** | **301095** |  |  |
| 1 | 知青城至县道公路 | 柳州市 | 柳城县 | 新建 | 0.7 | 　 | 　 | 0.7 | 　 | 　 | 700 | 700 | 2021 | 2021 |
| 2 | 柳城县凤山至四塘公路改建项目（糯米滩至四塘段） | 柳州市 | 柳城县 | 改扩建 | 6.7 | 　 | 　 | 6.7 | 　 | 　 | 3637 | 3637 | 2021 | 2022 |
| 3 | 滨江路北延线 | 柳州市 | 柳城县 | 新建 | 9 | 　 | 9 | 　 | 　 | 　 | 13400 | 13400 | 2022 | 2023 |
| 4 | 鹿寨城北至柳东新区一级公路工程 | 柳州市 | 鹿寨县、柳东新区 | 新建 | 11.472 | 11.472 | 　 | 　 | 　 | 　 | 105456 | 105456 | 2021 | 2023 |
| 5 | 长盛至龙口茶场公路 | 柳州市 | 鹿寨县 | 新建 | 7 | 　 | 　 | 7 | 　 | 　 | 3150 | 3150 | 2022 | 2023 |
| 6 | 融安县东起至石门仙湖景区三级公路 | 柳州市 | 融安县 | 改扩建 | 15.25 | 　 | 　 | 15.25 | 　 | 　 | 17756 | 17756 | 2022 | 2023 |
| 7 | 融安县大良至沙坪（沙坪至东起段）三级公路 | 柳州市 | 融安县 | 改建 | 13.75 | 　 | 　 | 13.75 | 　 | 　 | 7000 | 7000 | 2023 | 2024 |
| 8 | 三柳高速融安出口至龙宝大峡谷公路 (安陲-融安界) | 柳州市 | 融水县 | 改扩建 | 13 | 　 | 13 | 　 | 　 | 　 | 19443 | 19443 | 2021 | 2023 |
| 9 | 都景-龙宝峡谷-小东江 | 柳州市 | 融水县 | 改建 | 17 | 　 | 　 | 17 | 　 | 　 | 10200 | 10200 | 2023 | 2024 |
| 10 | 安陲（吉曼）-大伞-大田-安陲（新塘） | 柳州市 | 融水县 | 改建 | 25 | 　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 25000 | 25000 | 2022 | 2023 |
| 11 | 大塘坳-马胖-冠洞 | 柳州市 | 三江县 | 新建 | 39.93 | 　 | 39.93 | 　 | 　 | 　 | 63153 | 63153 | 2023 | 2024 |
| 12 | 阳和工业园至鱼峰区立冲半岛公路提级改造工程 | 柳州市 | 鱼峰区 | 新建 | 8.2 | 　 | 　 | 8.2 | 　 | 　 | 18500 | 18500 | 2022 | 2023 |
| 13 | 新兴-里雍 | 柳州市 | 柳江区 | 改扩建 | 13.7 | 　 | 13.7 | 　 | 　 | 　 | 13700 | 13700 | 2022 | 2023 |

**（二）桥梁项目表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目所在地** | **主要建设内容** | **规模****（延米）** | **总投资****（万元）** | **十四五计划投资****（万元）** | **建设年限** |
| **县(区)** | **乡（镇）** | **开工年** | **完工年** |
| **合计** |  |  |  | **4724** | **87324** | **87324** |  |  |
| 1 | 凤山南丹大桥 | 柳城县 | 凤山 | — | 1000 | 11200 | 11200 | 2022 | 2025 |
| 2 | 大埔融江复线桥 | 柳城县 | 大埔 | 柳城县大埔大桥两侧，西起文兴路与河西大道交叉东至河东大道与的柳糖路交叉口，复线桥新建桥梁为分离式双幅，单幅宽13。道路等级为城市主干路，设计时速为主线50km/h。 | 490 | 32641 | 32641 | 2021 | 2024 |
| 3 | 龙头镇大桥 | 柳城县 | 龙头 | 桥长约450米、宽12米，约1公里引道，主要建设：路基、路面、桥涵、防护工程。 | 450 | 10000 | 10000 | 2022 | 2024 |
| 4 | 怀宝桥 | 融水县 | 怀宝 | 主桥约长130米，引道长约95米，桥宽10米 | 280 | 1883 | 1883 | 2021 | 2022 |
| 5 | 老堡大桥 | 三江县 | 老堡 | 起点位于寻江西北岸接Y098乡道，止于寻江东南岸接老堡至九海塘的农村公路。新建路线全长267米，其中桥梁长度252米，桥头引道长度15米，改造桥头的道路长度475米。二级公路标准，设计速度40公里/小时，其中新建桥面宽12.0米，改造桥头的道路路基宽8.5米，路面宽7.5米。 | 252 | 5100  | 5100  | 2020 | 2023 |
| 6 | 周牙大桥 | 三江县 | 周牙 | 设计速度40公里/小时，道路等级二级，桥宽12米 | 500 | 5000  | 5000  | 2021 | 2024 |
| 7 | 富禄大桥 | 三江县 | 富禄 | 桥宽12米 | 500 | 8000  | 8000  | 2022 | 2025 |
| 8 | 洋溪大桥 | 三江县 | 洋溪 | 桥宽12米 | 500 | 8000  | 8000  | 2022 | 2025 |
| 9 | 梅林大桥 | 三江县 | 梅林 | 桥宽12米 | 350 | 5500  | 5500  | 2022 | 2025 |

**（三）建制村通双车道公路项目表**

| **序号** | **项目名称** | **项目所在地** | **线路现状** | **双车道改造标准及规模** | **总投资（万元）** | **建设年限** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县(区)** | **乡（镇）** | **技术****等级** | **路基宽度（米）** | **路面宽度（米）** | **路面类型** | **技术****等级** | **路基宽度（米）** | **路面宽度（米）** | **路面类型** | **里程****（公里）** | **开工年** | **完工年** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1031.701** | **173287** |  |  |
| 1 | 南村至龙台 | 柳城县 | 大埔、太平 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 9.9  | 693.0  | 2021  | 2022  |
| 2 | 白土坳至中寨 | 柳城县 | 大埔 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 8.1 | 567.0  | 2021  | 2022  |
| 3 | 大碑至周村 | 柳城县 | 大埔、龙头 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 5.6 | 392.0  | 2021  | 2022  |
| 4 | 凤山至三塘 | 柳城县 | 大埔 | 四级 | 6.5  | 5.0  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 12.2 | 854.0  | 2022  | 2023  |
| 5 | 寨隆至保门 | 柳城县 | 寨隆、大埔 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 8.6 | 602.0  | 2022  | 2023  |
| 6 | 龙头至码头 | 柳城县 | 龙头 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 9.4 | 658.0  | 2022  | 2023  |
| 7 | 大桥至上火 | 柳城县 | 太平 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 14.9 | 1043.0  | 2022  | 2023  |
| 8 | 太平至江头 | 柳城县 | 太平 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 6.1 | 427.0  | 2022  | 2023  |
| 9 | 木界至山嘴 | 柳城县 | 太平 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 13.3 | 931.0  | 2023 | 2024 |
| 10 | 木界至板料 | 柳城县 | 太平 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 14.8 | 1036.0  | 2023 | 2024 |
| 11 | 沙埔至长隆 | 柳城县 | 沙埔 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 3.6 | 252.0  | 2023 | 2024 |
| 12 | 马山至肯社 | 柳城县 | 马山 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 12.7 | 889.0  | 2023 | 2024 |
| 13 | 四塘至大巷 | 柳城县 | 马山 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 8.5 | 595.0  | 2023 | 2024 |
| 14 | 寨隆至更祥 | 柳城县 | 寨隆 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 6.3 | 441.0  | 2023 | 2024 |
| 15 | 龙美至龙旦 | 柳城县 | 寨隆、古砦 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 14.3 | 1001.0  | 2023 | 2024 |
| 16 | 露塘至穿山 | 柳城县 | 社冲 | 四级 | 6.5  | 5.0  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 15.4 | 1078.0  | 2023 | 2024 |
| 17 | 露塘至洲头 | 柳城县 | 社冲 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 4.3 | 301.0  | 2024  | 2025  |
| 18 | 露塘至平村 | 柳城县 | 社冲 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 12.5 | 875.0  | 2024  | 2025  |
| 19 | 龙美至上富 | 柳城县 | 古砦 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 16.9 | 1183.0  | 2024  | 2025  |
| 20 | 大埔至旧县 | 柳城县 | 凤山 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 11.3 | 791.0  | 2024  | 2025  |
| 21 | 黄冲至三界 | 柳城县 | 六塘 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 12.7 | 889.0  | 2024  | 2025  |
| 22 | 七里坪至思江 | 柳城县 | 东泉 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 11.9 | 833.0  | 2024  | 2025  |
| 23 | 大樟至前屯 | 柳城县 | 东泉 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 9.1 | 637.0  | 2024  | 2025  |
| 24 | 东泉至莫道 | 柳城县 | 东泉 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 8.9 | 623.0  | 2024  | 2025  |
| 25 | 马形坳-大门 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 等外 | 4.5  | 3.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 1.400  | 280  | 2021  | 2021  |
| 26 | 鹿寨-新村 | 鹿寨县 | 鹿寨镇 | 三级 | 7.5 | 7.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 10.600  | 2120  | 2021  | 2022  |
| 27 | 四级 | 6.5 | 4.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 |
| 28 | 波井-龙兴 | 鹿寨县 | 鹿寨镇 | 等外 | 4.5  | 3.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 6.100  | 1220  | 2021  | 2022  |
| 29 | 黄冕-旧街 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 10.034  | 2007  | 2021  | 2022  |
| 30 | 黄冕-古赏 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 四级 | 6.5  | 5.0  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 6.776  | 1355  | 2021  | 2022  |
| 31 | 九歪-关江 | 鹿寨县 | 拉沟乡 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 19.807  | 3961  | 2021  | 2022  |
| 32 | 鹿寨县鹿寨至寨沙三级公路工程 | 鹿寨县 | 鹿寨镇、寨沙镇 | 四级 | 6.5 | 4.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5 | 6.0  | 水泥混凝土 | 25.677 | 5135.4 | 2021 | 2022 |
| 33 | 三排-泗湖 | 鹿寨县 | 四排镇 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 10.300  | 2060  | 2021  | 2022  |
| 34 | 五乡-大坪 | 鹿寨县 | 拉沟乡 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 12.079  | 2416  | 2021  | 2023  |
| 35 | 龙团-佛子 | 鹿寨县 | 导江乡 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 8.000  | 1600  | 2022  | 2023  |
| 36 | 龙江-杜康 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 9.100  | 1820  | 2022  | 2023  |
| 37 | 中平-香山 | 鹿寨县 | 四排镇 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 9.070  | 1814  | 2022  | 2023  |
| 38 | 大端-爱国 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 8.078  | 1616  | 2022  | 2023  |
| 39 | 石门-盘龙 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 四级 | 5.5  | 5.0  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 6.655  | 1331  | 2022  | 2023  |
| 40 | 北四-黄村 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 四级 | 6.5 | 4.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5 | 6.0  | 水泥混凝土 | 4.312 | 862.4 | 2023 | 2024 |
| 41 | 龙江-六往 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 5.880  | 1176  | 2023  | 2024  |
| 42 | 北四-黄村 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 5.400  | 1080  | 2023  | 2024  |
| 43 | 古力-德占 | 鹿寨县 | 四排镇 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 6.520  | 1304  | 2023  | 2024  |
| 44 | 石路-大河 | 鹿寨县 | 鹿寨镇 | 四级 | 6.5 | 4.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 7.421  | 1484  | 2023  | 2024  |
| 45 | 盘龙-改江 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 5.570  | 1114  | 2023  | 2024  |
| 46 | 拉吉-全坡 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 6.078  | 1216  | 2023  | 2024  |
| 47 | 中平-和木 | 鹿寨县 | 四排镇 | 四级 | 6.5  | 5.0  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 3.900  | 780  | 2024  | 2024  |
| 48 | 叉路口-孔塘 | 鹿寨县 | 平山镇 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 1.800  | 360  | 2024  | 2024  |
| 49 | 黄冕-盘龙 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 1.178  | 236  | 2024  | 2024  |
| 50 | 鹿寨-东塘 | 鹿寨县 | 鹿寨镇 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 2.913  | 583  | 2024  | 2024  |
| 51 | 寨沙-古盏 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 3.100  | 620  | 2024  | 2024  |
| 52 | 城关-思洛 | 鹿寨县 | 鹿寨镇 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 5.000  | 1000  | 2024  | 2024  |
| 53 | 波村-潘圩 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 四级 | 6.5 | 4.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 3.640  | 728  | 2024  | 2024  |
| 54 | 平山-大正 | 鹿寨县 | 平山镇 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 3.400  | 680  | 2024  | 2024  |
| 55 | 马形坳-山尖 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 5.015  | 1003  | 2024  | 2024  |
| 56 | 拉庙-北里 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 沥青表面处治、水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 5.828  | 1166  | 2024  | 2024  |
| 57 | 导江-温村 | 鹿寨县 | 导江乡 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 4.079  | 816  | 2024  | 2024  |
| 58 | 中庆-雒容界 | 鹿寨县 | 江口乡 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 1.357  | 271  | 2025  | 2025  |
| 59 | 雒容-龙口茶场 | 鹿寨县 | 平山镇 | 等外 | 6 | 3.4 | 砂石路面 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 1.148  | 230  | 2025  | 2025  |
| 60 | 那么-水头 | 鹿寨县 | 四排镇 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 1.650  | 330  | 2025  | 2025  |
| 61 | 板盘-背塘 | 鹿寨县 | 拉沟乡 | 四级 | 6.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 4.400  | 880  | 2025  | 2025  |
| 62 | 等外 | 5.0  | 3.4  | 砂石路面 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 |
| 63 | 融水县建制村联网公路 | 融水县 | — | — | — | — | — | 四级 | 5.5 | 4.5 | 水泥混凝土 | 247 | 50020 | 2021 | 2024 |
| 64 | 三江县农村联网路工程（浪泡—梅林公路、斗江—光辉（文大）公路等） | 三江县 | — | — | — | — | — | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 100 | 35000 | 2021 | 2024 |
| 65 | 王眉经三伯岭至水山改造工程 | 鱼峰区 | 白沙镇 | 四级 | 4.0  | 3.5  | 水泥混泥土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 9.2  | 1107.6  | 2021 | 2023 |
| 66 | 白沙至水山改造工程 | 鱼峰区 | 白沙镇 | 四级 | 4.0  | 3.5  | 水泥混泥土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 25.5  | 3060.0  | 2021 | 2023 |
| 67 | 白沙码头路口-白沙码头改造工程 | 鱼峰区 | 白沙镇 | 四级 | 4.0  | 3.5  | 水泥混泥土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 1.0  | 120.0  | 2021 | 2023 |
| 68 | 歪江路口至西古路改造工程 | 鱼峰区 | 里雍镇 | 四级 | 4.0  | 3.5  | 水泥混泥土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 12.8  | 1536.0  | 2021 | 2023 |
| 69 | 新兴至岩冲改造工程 | 鱼峰区 | 里雍镇 | 四级 | 4.0  | 3.5  | 水泥混泥土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 2.4  | 288.0  | 2021 | 2023 |
| 70 | 大塘口至红花电站改造工程 | 鱼峰区 | 里雍镇 | 四级 | 4.0  | 3.5  | 水泥混泥土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 12.9  | 1548.0  | 2021 | 2023 |
| 71 | 红花电站至长沙改造工程 | 鱼峰区 | 里雍镇 | 四级 | 4.0  | 3.5  | 水泥混泥土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 9.3  | 1116.0  | 2021 | 2023 |
| 72 | 柳兴至广实改造工程 | 鱼峰区 | 里雍镇 | 四级 | 4.0  | 3.5  | 水泥混泥土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 6.8  | 816.0  | 2021 | 2023 |
| 73 | 基田至龙团改造工程 | 鱼峰区 | 里雍镇 | 四级 | 4.0  | 3.5  | 水泥混泥土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 5.9  | 708.0  | 2021 | 2023 |
| 74 | 石脚至下送改造工程 | 鱼峰区 | 白沙镇 | 四级 | 4.0  | 3.5  | 水泥混泥土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 9.8  | 1176.0  | 2021 | 2023 |
| 75 | 长塘至社贝改造工程 | 鱼峰区 | 白沙镇 | 四级 | 4.0  | 3.5  | 水泥混泥土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 1.9  | 228.0  | 2021 | 2023 |
| 76 | 穿山-根伦 | 柳江区 | 穿山镇 | 四级 | 5.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 沥青混凝土 | 6.0  | 720.8  | 2021 | 2022 |
| 77 | 根伦-仁安 | 柳江区 | 穿山镇 | 四级 | 6.5  | 5.0  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 沥青混凝土 | 5.570  | 668.4  | 2021 | 2022 |
| 78 | 新兴村-龙凤 | 柳江区 | 穿山镇 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 沥青混凝土 | 2.8  | 336.0  | 2021 | 2022 |
| 79 | 根林-白诺 | 柳江区 | 百朋镇 | 四级 | 6.5  | 5.0  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 沥青混凝土 | 7.613 | 913.6  | 2021 | 2022 |
| 80 | 进德-百朋 | 柳江区 | 进德镇、百朋镇 | 四级 | 6.5  | 5.0  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 沥青混凝土 | 17.782 | 2133.8  | 2021 | 2022 |
| 81 | 保仁-木吉 | 柳江区 | 里高镇 | 四级 | 5.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 沥青混凝土 | 6.146 | 737.5  | 2021 | 2022 |
| 82 | 中村-木吉 | 柳江区 | 土博镇、里高镇 | 四级 | 6.5  | 5.0  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 沥青混凝土 | 3.504 | 420.5  | 2022 | 2023 |
| 83 | 琴怀-中村 | 柳江区 | 土博镇 | 四级 | 6.5  | 5.0  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 沥青混凝土 | 4.895 | 587.4  | 2022 | 2023 |
| 84 | 盘龙-三合 | 柳江区 | 里高镇 | 四级 | 5.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 沥青混凝土 | 6.38 | 765.6  | 2023 | 2024 |
| 85 | 土博-五合 | 柳江区 | 土博镇 | 四级 | 5.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 沥青混凝土 | 10.437 | 1252.4  | 2023 | 2024 |
| 86 | 进德-江中 | 柳江区 | 进德镇 | 四级 | 6.5  | 5.0  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 沥青混凝土 | 6.939 | 832.7  | 2024 | 2025 |
| 87 | 江中-金先 | 柳江区 | 进德镇 | 四级 | 6.5  | 5.0  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 沥青混凝土 | 3.825 | 459.0  | 2024 | 2025 |
| 88 | 孝中-西朗 | 柳江区 | 土博镇 | 四级 | 6.5  | 5.0  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 沥青混凝土 | 9.496 | 1139.5  | 2024 | 2025 |
| 89 | 下荣-板塘 | 柳江区 | 穿山镇 | 四级 | 5.5  | 4.5  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 沥青混凝土 | 8.915 | 1069.8  | 2025 | 2026 |
| 90 | 四方塘-木团 | 柳江区 | 穿山镇 | 四级 | 6.5  | 5.0  | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5  | 6.0  | 沥青混凝土 | 2.334 | 280.1  | 2025 | 2026 |

**附表5：柳州市“十四五”航空规划建设项目表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **类型** | **建设内容** | **总投资****(万元)** | **十四五计划投资(万元)** | **建设年限** |
| **一、民用航空建设项目** |
| 1 | 柳州机场新建联络道 |  | 在现状南侧垂直联络道中心南侧308米处新建一条垂直联络道，同时将1-4号机位向西延长约25米，并在10号机位南侧再增加一个机位，同时，取消4、5号机位值机的飞机滑行通道，增设一个机位 | 3402  | 3402  | 2020-2021 |
| **二、通用机场项目** |
| **（一）十四五规划新建项目** |
| 1 | 融安通用机场 | 一类机场 | 空中防火临时机场，建设通讯导航、气象观测预报、安防设施、特种设备等 | 15000 | 7500 | 2023-2027 |
| 2 | 东泉通用机场 | 一类机场 | 具有10-29座航空器经营性载人飞行业务的陆上跑道机场 | 30000 | 6000 | 2024-2028 |
| **（二）远期规划研究项目** |
| 1 | 融水通用机场 | 一类机场 | 陆上固定翼机场跑道800米、直升机起降点2个、机场管理用房、经营业务用房、停车场、通信、交通管制、导航等服务保障设施 | 15000 | 0 | 远期 |
| 2 | 三江通用机场 | 一类机场 | 水上机场。建设包括通讯导航、气象观测预报、岸边道路及码头、安防设施、乘客服务设施、特种设备等内容 | 15000 | 0 | 远期 |
|  | **总计** |  |  | **78402** | **15902** |  |

**附表6：柳州市“十四五”水运规划建设项目表**

| **序号** | **项目名称** | **建设内容** | **总投资(万元)** | **十四五期计划投资(万元)** | **建设年限** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **柳州市“十四五”建设项目合计** | **1745184** | **1135059** | 　 |
| **一、内河航道** | **409946** | **409946** | 　 |
| **（一） “十四五”规划新建项目**  | **409946** | **409946** | 　 |
| 1 | 柳江红花枢纽至石龙三江口II级航道工程 | 红花枢纽至石龙三江口按II级航道建设，全长101.2公里 | 349946 | 349946 | 2022-2025 |
| 2 | 都柳江-融江（省界至柳州）航道整治工程 | 按1000吨级航道整治，全长250公里 | 60000 | 60000 | 2023-2025 |
| **二、内河船闸** | **1135374** | **645449** | 　 |
| **（一）“十三五“跨“十四五”续建项目** | **255600** | **30059** | 　 |
| 3 | 柳江红花水利枢纽二线船闸工程 | 新建1座2000吨级船闸（兼顾3000吨级船舶通航）设计单向年通过能力为2860万吨 | 255600 | 30059 | 2016-2021 |
| **（二）“十四五”规划新建项目** | **351004** | **351004** | 　 |
| 4 | 都柳江梅林航运枢纽工程 | 500吨级船闸（兼顾通航1000吨级单船）1座，大坝1座 | 351004 | 336004 | 2021-2025 |
| **（三）“十四五”跨“十五五”规划项目** | **528770** | **264386** |  |
| 5 | 西南水运出海北线通道融江麻石船闸工程 | 改扩建1000吨级船闸1座，设计年单向通过能力1100万吨 | 119255 | 59628 | 2024-2027 |
| 6 | 西南水运出海北线通道融江浮石船闸工程 | 改扩建1000吨级船闸1座，设计年单向通过能力1100万吨 | 128110 | 64055 | 2024-2027 |
| 7 | 西南水运出海北线通道融江古顶船闸工程 | 改扩建1000吨级船闸1座，设计年单向通过能力1100万吨 | 132710 | 66355 | 2024-2027 |
| 8 | 西南水运出海北线通道融江大埔船闸工程 | 改扩建1000吨级船闸1座，设计年单向通过能力1100万吨 | 148695 | 74348 | 2024-2027 |
| **三、码头、作业区** | **199864** | **94664** | 　 |
| **（一）“十三五“跨“十四五”续建项目** | **19864** | **11864** | 　 |
| 9 | 柳州港鹧鸪江6#-9#号泊位工程 | 新建4个1000t级泊位及附属设施 | 19864 | 11864 | 2013-2021 |
| **（二）“十四五”规划新建项目** | **70000** | **70000** | 　 |
| 10 | 鹿寨港相思作业区 | 新建3个2000吨级危险品专用泊位，设计年通过能力为90万吨 | 35000 | 35000 | 2021-2023 |
| 11 | 柳州港官塘二期工程 | 建设1个2000t级滚装泊位，设计年通过能力为60万吨 | 10000 | 10000 | 2021-2023 |
| 12 | 社冲坪村货运码头 | 4个1000吨级泊位 | 10000 | 10000 | 2023-2024 |
| 13 | 大埔里明河湾货运码头 | 4个1000吨级泊位 | 10000 | 10000 | 2024-2025 |
| 14 | 凤山塘进旅游码头 | 新建客运码头1个 | 5000 | 5000 | 2024-2025 |
| **（三）“十四五”跨“十五五”规划项目** | **110000** | **12800** |  |
| 15 | 柳州港鹿寨港区导江作业区 | 新建6个2000t级泊位，设计通过能力为330万吨 | 50000 | 10400 | 2024-2027 |
| 16 | 融安港区红卫作业区一期工程 | 新建泊位2个，1000吨，散贷泊位设计年通过能力220万吨 | 15000 | 600 | 2025-2028 |
| 17 | 融水港区秧湾作业区 | 新建泊位2个，1000吨，散贷泊位设计年通过能力220万吨 | 15000 | 600 | 2025-2028 |
| 18 | 柳城港区桐木作业区 | 新建泊位2个，1000吨，散贷泊位设计年通过能力220万吨 | 15000 | 600 | 2025-2028 |
| 19 | 三江港区泗里口作业区 | 新建泊位2个，1000吨，散贷泊位设计年通过能力220万吨 | 15000 | 600 | 2025-2028 |

**附表7：柳州市“十四五”客货运枢纽规划建设项目表**

（一）综合客运枢纽规划建设项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **所在地** | **衔接****方式** | **衔接铁路/机场/港口名称** | **与港口/机场/铁路客运站的距离（km）** | **规划占地规模****（亩）** | **总投资****（亿元）** | **“十四五”计划投资****（亿元）** | **设计能力****（万人/日）** | **建设年限** |
|  | **合计** |  |  |  | **0.9** | **662.78** | **15.97** | **9.77** | **10** |  |
| 1 | 三江综合客运枢纽站 | 柳州市三江县 | 公铁 | 三江高铁南站 | 0.2 | 30 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2021-2023 |
| 2 | 柳江区综合客运枢纽 | 柳州市柳江区 | 公铁（轨道） | 柳州轻轨 1号线换乘站（终点站） | 0.1 | 100 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2021-2023 |
| 3 | 三江汽车客运站 | 柳州市三江县 | 公路 | — | — | 59 | 0.9 | 0.9 | 1 | 2021-2023 |
| 4 | 融水水东汽车客运站 | 柳州市融水县 | 公路 | — | — | 48.78 | 0.87 | 0.87 | 1 | 2021-2025 |
| 5 | 融水城南汽车客运站 | 柳州市融水县 | 公路 | — | — | 25 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2021-2025 |
| 6 | 柳东新区综合客运枢纽 | 柳州市柳东新区 | 公铁 | 柳州市柳东新区高铁站 | 0 | 150 | 6 | 4.2 | 3 | 2024-2026 |
| 7 | 白莲机场客运枢纽 | 柳州市柳江区 | 公铁（轨道）空 | 白莲机场 | 0.5 | 50 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 2025-2027 |
| 8 | 柳州北综合客运枢纽 | 柳州市柳北区 | 公铁 | 柳州市香兰高铁站 | 0 | 150 | 2 | 0.2 | 1 | 2025-2028 |
| 9 | 融安县综合客运枢纽 | 柳州市融安县 | 公铁 | 融安新铁路站 | 0.1 | 50 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 2025-2027 |

（二）综合货运枢纽（物流园区）规划建设项目

| **序号** | **项目名称** | **所在地** | **衔接****方式** | **依托的港口/机场/铁路货场名称** | **与港口/机场/铁路货场的距离（km）** | **规划占地规模****（亩）** | **总投资****（亿元）** | **“十四五”计划投资****（亿元）** | **吞吐****能力****（万吨）** | **建设年限** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **合计** |  |  |  | **0.6** | **9705** | **174.8** | **174.8** | **2157** |  |
| 1 | 柳州铁路港-雒容铁路物流基地 | 柳州市柳东新区 | 公铁 | 雒容站 | 0 | 420 | 3.5 | 3.5 | 300 | 2015-2025 |
| 2 | 柳州铁路港-官塘多式联运基地 | 柳州市柳东新区 | 公铁水 | 柳州官塘港 | 0 | 2000 | 28 | 28 | 500 | 2015-2025 |
| 3 | 柳州铁路港-柳州高铁物流基地 | 柳州市柳南区 | 公铁 | 柳州动车存车场 | 0 | 307 | 14 | 14 |  | 2019-2021 |
| 4 | 柳州铁路港-西鹅铁路物流中心 | 柳州市柳南区 | 公铁 | 柳州南物流中心 | 0.1 | 2700 | 87.5 | 87.5 | 750 | 2019-2025 |
| 5 | 柳州铁路港-宁铁汽车工业物流园 | 柳州市柳南区 |  |  |  | 628 | 4.2 | 4.2 |  | 2019-2022 |
| 6 | 柳州铁路港-柳州空港物流产业园 | 柳州市柳江区 | 陆空 | 白莲机场 | 0.5 | 3300 | 28 | 28 | 6.6 | 2020-2025 |
| 7 | 柳江区泰禾综合物流园 | 柳州市柳江区 | 公铁、陆空、公水 | 柳州白莲机场、柳州阳和港、柳江进德站 | 柳州白莲机场（9.8km）、柳州阳和港（15.1km）、柳江进德站（4km） | 350 | 6.6 | 6.6 | 600 | 2021-2025 |
| 8 | 三江南物流中心 | 柳州市三江侗族自治县 | 公路 | 三江高铁南站 |  |  | 2 | 2 |  | 2022-2025 |
| 9 | 三江北物流中心 | 柳州市三江侗族自治县 | 公路 | 厦蓉高速三江北高速出口 |  |  | 1 | 1 |  | 2022-2024 |

附录二：柳州市综合交通运输发展“十四五”规划建设项目示意图

附图一：综合交通现状示意图

附图二：铁路建设项目规划示意图

附图三：高速公路建设项目规划示意图

附图四：航空、水运建设项目规划示意图

附图五：国省道建设项目规划示意图