“双随机一公开”专项抽查项目清单

填报单位（盖章）：三江侗族自治县建设工程招标投标站  日期：2025年10月9日

| 序 号 | 项目名称 | 项目编号 | 招标 单位 | 中标 单位 | 预算金额（万元） | 交易金额（万元） | 行业主管部门 | 招标代理机构 | 招标代理机构项目经理及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三江侗族自治县独峒镇集体经济茶叶产业园（EPC）工程总承包项目 | E4502002821022065 | 三江侗族自治县独峒镇八协村民委员会 | 广西格色建筑工程有限公司（牵）；广西金格瑞建筑集团有限公司 | 736.66 | 700.75 | 三江县住建局 | 广西弘展项目管理有限公司 | 龙树良 18275911189 |  |
| 2 | 三江侗族自治县林溪镇程阳集中供水项目 | E45020028210219861 | 三江侗族自治县农村饮水安全事务站 | 广西百城泰建筑工程有限公司（牵）；广西锦欣建设工程有限公司 | 917.35 | 903.48 | 三江县住建局 | 广西泽丰工程咨询有限公司 | 罗琪0772-2522293 |  |
| 3 | 三江侗族自治县桐瑶水韵民宿康养项目 | E4502002821022022 | 三江侗族自治县文化体育广电和旅游局 | 广西百城泰建筑工程有限公司（牵）；广西锦欣建设工程有限公司 | 898.24 | 894.65 | 三江县住建局 | 广西同泽工程项目管理股份有限公司 | 黄春柳 15224594162 |  |
| 4 | 三江县江川生态产业园标准厂房项目 | E4502002821022082 | 三江侗族自治县科技工贸和信息化局 | 广西锦欣建设工程有限公司 | 3626.03 | 3515.18 | 三江县住建局 | 广西同泽工程项目管理股份有限公司 | 黄春柳 15224594162 |  |

专项抽查发现问题及处理情况统计表

填报单位（盖章）：三江侗族自治县建设工程招标投标站  日期：2025年10月9日

| 序号 | 行业 领域 | 招标项目名称和代码 | 招标人 | 招标代理机构 | 招标投标行政监督部门 | 抽查中发现问题的具体情况 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房建 | 三江侗族自治县独峒镇集体经济茶叶产业园（EPC）工程总承包项目 2507-450226-04-01-874681 | 三江侗族自治县独峒镇八协村民委员会 | 广西弘展项目管理有限公司 | 三江侗族自治县建设工程招标投标站 | 1、招标计划未在招标公告前至少30天发布。 2、项目建设工程规划许可缺失。 3、招标文件澄清内容未及时在三江县招标投标站备案。 4、未见招标控制价文件以及招标控制价财政审核文件。 5、设计费控制价未提供有计算说明。 6、评标报告中评标委员会名单的异地评委未注明所在城市。 7、县招标投标站依法对本项目进行监督，无需业主书面授权委托监督。 8、资金已落实承诺书中落实资金金额小于项目投资金额。 9、合同协议书中第三、2条约定合同价格形式为“固定单价合同”不符合要求，工程总承包项目应为总价合同方式，中标价即为合同价。 10、专用合同14.1.1约定本工程为总价合同。总价合同除合同约定可调价外，项目原则不能以财审结算作为最终工程项目结算价。 11、中标单位项目经理和安全员身份证复印件缺失。 12、在国家、广西区、柳州市公共资源交易平台网公告的有效截图缺失。 | 下达整改通知书 |
| 2 | 市政 | 三江侗族自治县林溪镇程阳集中供水项目 2309-450226-04-01-749732 | 三江侗族自治县农村饮水安全事务站 | 广西泽丰工程咨询有限公司 | 三江侗族自治县建设工程招标投标站 | 1、招标计划未在招标公告前至少30天发布。 2、评标报告中评标委员会名单的异地评委未注明所在城市。 3、项目建设工程规划许可缺失。 4、项目可研和初设批复缺失。 5、项目施工图设计审查意见缺失。 | 下达整改通知书 |
| 3 | 房建 | 三江侗族自治县桐瑶水韵民宿康养项目 2504-450226-04-01-850766 | 三江侗族自治县文化体育广电和旅游局 | 广西同泽工程项目管理股份有限公司 | 三江侗族自治县建设工程招标投标站 | 1、项目建设工程规划许可缺失。 2、初设批复缺失。 3、中标单位项目经理和安全员身份证复印件缺失。 | 下达整改通知书 |
| 4 | 房建 | 三江县江川生态产业园标准厂房项目 2505-450226-04-05-818996 | 三江侗族自治县科技工贸和信息化局 | 广西同泽工程项目管理股份有限公司 | 三江侗族自治县建设工程招标投标站 | 1、招标计划未在招标公告前至少30天发布。 2、项目建设工程规划许可缺失。 3、招标文件澄清内容未及时在三江县招标投标站备案。 4、中标单位项目经理和安全员身份证复印件缺失。 | 下达整改通知书 |