三江县水库移民事务中心2018年大中型水库移民后期扶持资金规范使用工作经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景。根据桂财农〔2011〕313号《关于进一步加强水库移民资金管理的通知》的文件精神，从2011年1月1日起, 水库移民工作经费和项目实施管理费由同级财政预算安排，不得在水库移民项目资金中提取。

2.项目实施情况。三江县后期扶持人口指标为9628人，每年每人补助600元，每年需发放的后期扶持资金为577.68万元，20年不变，从2006年7月至2026年6月。

- 3.经费来源和使用情况。根据相关会议纪要，配套的工作经费按下达项目的资金额从部门预算资金给以安排，用于后期扶持资金发放工作需要的费用，发放后的资料和信息变更材料及时整理归档，后扶资金发放人员信息核实等工作。

（二）项目绩效目标。

- 完成六个乡（镇），9628个指标，受益人数25534人,577.68万元的后期扶持资金发放工作，其中：

- 古宜镇：后期扶持人口指标为975人，每年金额为58.5万元，受益移民：846户，4016人；

- 丹洲镇：后期扶持人口指标为2323人，每年金额为139.38万元，受益移民：755户，3093人；

斗江镇：后期扶持人口指标为113人，每年金额为6.78万元，受益移民：208户，900人；

程村乡：后期扶持人口指标为1842人，每年金额为110.52万元，受益移民：1460户，6236人；

老堡乡：后期扶持人口指标为3344人，每年金额为200.64万元，受益移民：1050户，4604人；

良口乡：后期扶持人口指标为1031人，每年金额为61.86万元，受益移民：1436户，6685人。

二、项目单位绩效报告情况

大中型水库移民后期扶持资金规范使用工作经费根据下达总资金额的0.66%来配套，即：5776800.00元×0.66%=38000.00元。配套的工作经费按季度拨款，已于2018年12月全部拨入。

- 绩效评价工作情况

- 项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取移民的建议意见，做好自评工作。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况：根据《三江侗族自治县财政局关于下达2018年部门预算的通知》三财政〔2018〕112号文，核定我局大中型水库移民后期扶持资金规范使用工作经费为38000.00元，配套的工作经费按季度拨款，已于2018年12月全部拨入，资金到位100%。

2.项目资金使用情况：按照工作进展已支出38000.00元，完成100%。

3. 项目资金管理情况：项目工作经费在县财政零余额账户进行管理，按照后期扶持资金发放工作进展来支付；上级下达的专项项目资金在县财政专户进行管理，按水库移民资金管理办法来支付。

（二）项目绩效情况

1.项目经济性

大中型水库移民后期扶持资金规范使用工作经费38000.00元，按照工作的进展已使用完。

2.项目的效率性

按照水库移民资金管理的有关规定完成9628个指标，577.68万元大中型水库移民后期扶持直补资金的发放工作;后期扶持资金发放资料整理归档；后期扶持资金发放人员信息核实等工作。

3.项目的效益性

除自然减员资金，其余的资金在2018年1月至2019年1月20日前已全部发放。

项目的实施增加库区移民收入，使移民生活水平不断提高，逐步达到当地农村平均水平。

四、绩效自评工作的经验、问题和建议。

做好后期扶持资金的发放工作。发放不出的帐户要及时的进村入户核实，更改好的帐户要及时的补发，后期扶持资金发放完后要及时将材料整理归档，达到预期绩效目标，并提出以下建议：

1.进一步加大资金投入力度，充分发挥财政资金的引导作用，提高农村经济发展水平。

2.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

3.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

4.加强项目实施管理工作、项目档案管理工作及抓紧审核监督工作。

五、其他需说明的问题

有部分移民的银行账户因销户、变换账户等原因没有及时报来，导致部分后期扶持资金未能及时发放，需要过后核实、变更，再补发。

三江县水库移民事务中心

2019年7月22日